HARMONOGRAM PRAC

Mikołaj Zapalski, Maciej Śmiałowski, Paweł Sumara, Jan Bobrowski

28.10.2019 – stworzenie konceptu interfejsu, wymyślenie pytań do formularza, ustalenie zmiennych, stworzenie funkcji rysującej wykres umiejętności kandydata

04.11.2019 – stworzenie formularza, rozpoczęcie pracy nad połączeniem formularza Google z aplikacją

11.11.2019 – prototyp aplikacji

18.11.2019- moduł uzupełniający dane po rozmowie kwalifikacyjnej

25.11.2019 – testy, znajdowanie błędów i ich naprawa

02.12.2019 – stworzenie dokumentacji

09.12.2019 - ostatnie poprawki i dokończenie dokumentacji